建设工程施工合同

编号：JS-2026-0418

说明：本合同为测试样本，所有主体、地址、账号、金额等信息均为虚构，仅用于系统测试。

一、合同当事人

甲方（发包人）：宁州云栖产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320100MA8FAKE101

住所地：江苏省宁州市江北新区云栖大道88号

法定代表人：周承岳

联系人：赵明川，联系电话：13800010011

乙方（承包人）：华衡建设集团第三工程有限公司

统一社会信用代码：91320100MA8FAKE202

住所地：江苏省宁州市建工路166号

法定代表人：沈知远

联系人：陈嘉禾，联系电话：13900020022

二、工程概况

1. 工程名称：云栖智造中心消防改造及配套机电更新工程。

2. 工程地点：江苏省宁州市江北新区云栖大道88号园区内。

3. 工程内容：消防喷淋系统更新、火灾自动报警系统升级、防排烟系统整改、强弱电配套迁改及验收备案。

4. 承包方式：包工包料、包质量、包安全文明施工、包验收备案。

5. 工程范围：以双方确认的施工图、工程量清单、设计变更及书面签证为准。

三、合同工期

1. 开工日期：2026年5月12日。

2. 竣工日期：2026年9月28日。

3. 总工期：140个日历日。

4. 因甲方原因、不可抗力或经甲方确认的设计变更导致工期延误的，乙方有权顺延工期。

四、合同价款与支付方式

1. 暂定合同总价（含税）：人民币壹佰玖拾捌万元整（小写：1,980,000.00元）。

2. 本合同采用固定综合单价方式结算，工程量按实结算。

3. 付款安排：

（1）合同签订且乙方提交等额预付款保函后5个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的20%作为预付款。

（2）工程完成至总工程量的60%，且经甲方书面确认后10个工作日内，甲方向乙方支付至已完工程价款的70%。

（3）工程竣工验收合格并提交完整结算资料后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

（4）剩余5%作为质量保证金，自缺陷责任期满且无质量争议后30个工作日内一次性无息支付。

4. 乙方收款账户：户名华衡建设集团第三工程有限公司，开户行中国建设银行宁州高新支行，账号32050123456789012345。

五、质量标准与验收

1. 工程质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到合格标准，并满足消防主管部门验收备案要求。

2. 隐蔽工程、关键节点工程须经甲方及监理验收合格后方可进入下一工序。

3. 乙方应在竣工后5个工作日内提交竣工报告、竣工图、检测报告、设备合格证及保修文件。

六、安全文明施工

1. 乙方应遵守施工现场安全管理制度，配备专职安全员，承担施工期间人员、设备和材料安全责任。

2. 因乙方施工管理不善造成的人身伤害、财产损失或行政处罚，由乙方自行承担。

3. 乙方应自行购买施工人员工伤保险及必要的商业保险。

七、违约责任

1. 乙方无正当理由逾期竣工的，每逾期一日，按合同暂定总价的万分之五向甲方支付违约金；累计逾期超过20日的，甲方有权解除合同。

2. 甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之三向乙方支付违约金。

3. 任何一方违反保密、廉洁或安全义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、争议解决

双方因履行本合同发生争议的，应先协商解决；协商不成的，任一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3. 附件包括：施工图纸目录、工程量清单、廉洁合作承诺书、质量保修书。

签署页

甲方（盖章）：宁州云栖产业发展有限公司

授权代表：周承岳

签署日期：2026年4月18日

乙方（盖章）：华衡建设集团第三工程有限公司

授权代表：沈知远

签署日期：2026年4月18日