软件开发与运维服务合同

编号：IT-2026-0520

说明：本合同为测试样本，所有主体、地址、账号、金额等信息均为虚构，仅用于系统测试。

一、合同主体

甲方：澄海数智供应链有限公司

统一社会信用代码：91330100MA8FAKE303

住所：浙江省澄海市滨江路189号A座15层

联系人：顾临舟，电话：13750030033

乙方：星禾云科（上海）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310100MA8FAKE404

住所：上海市浦东新区张江高科路518号2幢

联系人：宋予安，电话：13660040044

二、服务内容

1. 乙方为甲方建设“供应商准入及采购协同平台”系统，包括需求分析、系统设计、开发测试、部署上线及运维支持。

2. 建设范围包括：PC管理端、小程序端、供应商门户、流程审批中心、电子签章接口、统计报表模块。

3. 乙方应根据双方确认的《需求规格说明书》和《项目实施计划》完成项目交付。

三、项目周期

1. 项目启动日期：2026年6月1日。

2. 预计上线日期：2026年10月31日。

3. 质保及免费运维期：自最终验收通过之日起12个月。

四、合同金额与付款

1. 合同总金额：人民币伍拾贰万元整（小写：520,000.00元），含税。

2. 付款节点：

（1）合同签订后7个工作日内支付30%，即156,000.00元。

（2）原型确认并完成开发里程碑一验收后支付30%，即156,000.00元。

（3）系统上线试运行并通过初验后支付30%，即156,000.00元。

（4）质保期满且无重大遗留问题后支付10%，即52,000.00元。

五、知识产权与数据安全

1. 为履行本合同而新开发形成的定制化软件成果、源代码、设计文档及接口文档，在甲方付清全部合同价款后归甲方所有。

2. 乙方保留其通用开发框架、基础组件及预先存在的软件工具的知识产权，但应确保甲方对交付成果享有完整、持续、可使用的授权。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方业务数据、用户信息及系统架构信息。

六、验收标准

1. 验收以双方确认的需求文档、测试用例、性能指标及上线目标为依据。

2. 乙方应完成功能测试、接口测试、安全测试并提交测试报告。

3. 系统连续稳定运行30日且无P1级故障的，视为最终验收通过。

七、违约责任

1. 乙方无正当理由延期交付的，每延期一日按合同总金额的万分之五支付违约金。

2. 因乙方原因发生数据泄露、重大安全漏洞或第三方侵权纠纷的，乙方应负责处理并赔偿甲方损失。

3. 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之三支付违约金。

八、争议解决

因履行本合同发生争议，双方应友好协商；协商不成的，提交上海仲裁委员会仲裁。

签署页

甲方（盖章）：澄海数智供应链有限公司

授权代表：顾临舟

签署日期：2026年5月20日

乙方（盖章）：星禾云科（上海）信息技术有限公司

授权代表：宋予安

签署日期：2026年5月20日